武夷学院杨时、李侗、书童等铜像制作施工

招

标

文

件

招标编号：WYXYGC2017—34

招 标  单 位: 武夷学院

2017年12月8日

注：各投标人应关注武夷学院资产管理办公室处网站公告栏（http://www.nptc.edu.cn/jg/zcb），相关补充通知等在此发布，一经网站发布将视同已告知各投标人。

地    址：武夷学院资产管理办公室（瑞樟1号楼2楼）

电    话：0599-5136100             传    真：0599-5136100

# 第一部分  投标须知

## 1. 投标须知前附表

| 序号 | 项 目 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称:武夷学院杨时、李侗、书童等铜像制作施工 |
| 2 | 项目概算：最高控制价为18.5万元 |
| 3 | 招标方式：校内公开招标 |
| 4 | 工期要求：20日历天 |
| 5 | 投标人资格：需有城市雕塑设计、铜雕、雕塑工艺品、生产制作资质。 |
| 6 | 工程内容要求：制作安装杨时（站立）、李侗（坐姿）、书童（跪姿）、古琴、茶炉、茶壶等铜像，要求材质为铸铜，平均厚度不小于7mm。 |
| 7 | 工程质量要求：具体详见本招标文件第二部分合同条款第三点服务成果要求。由于雕塑作品及雕塑家创作水平具有唯一性，为确保雕塑作品的原创神韵和艺术效果，最大限度地体现设计理念，确保雕塑能够如期完成，并达到设计要求，制作过程中应由中国美术学院雕塑家全程跟踪把关质量，雕塑设计著作权、雕塑家技术顾问费用由中标方与雕塑家协商支付（中标方须在接到中标通知书后5个工作日内与雕塑家订立聘请本项目技术顾问书面协议，该协议应提交壹份给招标方备案，待工程竣工验收时中标方须提供壹份雕塑家出具的雕塑作品质量合格书面证明给招标方，作为支付工程款项的必备条件，技术顾问协议和雕塑作品质量合格证明必需同时具备方予支付预付款外的其他款项）。 |
| 8 | 合同价格方式: 该工程费用为总价包干，转账支付。合同签订后预付20%合同价款，项目竣工验收合格后15日内付至合同价款的80%。结算审核后付至审核价的97%，余下3%为质保金待质保期满无质量未了问题15日内无息退还。 |
| 9 | 投标文件份数:正本壹份,副本壹份 |
| 10 | 投标保证金：叁仟伍佰元整。投标保证金，由投标人通过银行转账或电汇的方式转入招标方指定的银行和账户（开户银行：建行武夷山市支行； 开户名称：武夷学院；银行帐号：35001676307052502243）。 备注：1、 不按规定缴纳投标保证金的投标文件视为无效。 2、票据须写明是：武夷学院杨时、李侗、书童等铜像制作施工。 |
| 11 | 评标方法：最低价评标法。投标报价含现场基座施工、雕塑设计、雕塑制作、运输、安装管理费及税金等各项费用。 |
| 12 | 投标截止时间：2017年 12月 15日（北京时间）15：00时之前将投标文件提交到武夷学院瑞樟1-205会议室。 |

## 2.招标文件的组成、解释与修改

## 2.1招标文件的组成

2.1.1投标须知

2.1.2合同条件及合同协议条款

2.1.3投标书

2.2招标文件的解释与修改

2.2.1投标人对招标文件如有疑问，必须在投标截止时间1日前，将问题以书面的形式提交到武夷学院资产管理办公室，口头提交质疑澄清的问题不予接受。

2.2.2 在投标截止时间1日前，招标人可对招标文件进行修改。这种修改可能是招标人主动作出的，也可能是为了解答投标人要求澄清的问题而作出的。

2.2.3招标文件的修改、补充或澄清招标文件的修改将通过武夷学院资产管理办公室网站公告栏（http://www.nptc.edu.cn/jg/zcb/）发布，一经网站发布即视同已告知各投标人。

招标过程中，招标人对本招标文件的任何补充、答疑等文件也是招标文件的组成内容。

## 3.对投标人的要求

3.1对投标人资质等级要求：见投标须知前附表

3.2投标人不得用非法手段询查其他投标人标函，凡泄露标函、哄抬标价损害国家和招标人利益的，取消其参加招标人校内投标资格，并追究责任，由有关部门严肃处理。

3.3投标人应按照招标文件规定程序、时间要求及有关规定进行投标，否则按自动放弃论处。

3.4投标费用：除招标文件中另有规定外, 投标人应承担编制与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，本单位对上述费用不负任何责任。

## 4.对投标文件的要求

4.1投标文件的语言：投标文件及投标人与本单位之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

4.2投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标人加盖公章和法定代表人印鉴或签字或法定代表人委托的代理人签字。

4.3投标文件须在投标截止时间2017年12月15日下午15时之前递交到开标地点。

4.4凡有下列情况之一者，投标文件视为无效。

4.4.1投标截止时间之后送达的投标文件；

4.4.2未按招标文件要求标志、密封的；

4.4.3投标文件的实质性内容字迹模糊不清、难于辨认或删改处未加盖投标文件签字人印章的；

4.4.4投标文件实质上不响应招标文件要求的：

⑴ 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

⑵ 投标文件附有招标人不能接受的条件；

⑶ 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

4.4.5隐瞒实情,弄虚作假，资料不全的。

## 5. 投标报价

5.1投标报价说明

5.1.1、投标报价含现场基座施工、雕塑设计、雕塑制作、运输、安装管理费及税金等各项费用。（注：由于雕塑作品及雕塑家创作水平具有唯一性，为确保雕塑作品的原创神韵和艺术效果，最大限度地体现设计理念，确保雕塑能够如期完成，并达到设计要求，制作过程中应由中国美术学院雕塑家全程跟踪把关质量，雕塑设计著作权、雕塑家技术把关顾问费用由中标方与雕塑家协商支付（中标方须在接到中标通知书后5个工作日内与雕塑家订立聘请本项目技术顾问书面协议，该协议应提交壹份给招标方备案，待工程竣工验收时中标方须提供壹份雕塑家出具的雕塑作品质量合格书面证明给招标方，作为支付工程款项的必备条件，技术顾问协议和雕塑作品质量合格证明必需同时具备方予支付预付款外的其他款项）。

5.1.2、本项目采用总价包干。

## 6.开标、评标、定标

6.1开标会的主要内容

6.1.1开标会于2017年12月15日下午15时在瑞樟1号楼二楼会议室举行。

6.1.2投标单位可以派代表（与法人代表介绍信投标代表相同）随带本人身份证原件到场参加开标，也可以函递送达邮件。

6.1.3唱标顺序按各投标人报送投标文件时间先后的逆顺序进行，当众宣读有效投标文件的投标企业名称、投标报价、工期承诺、投标保证金、投标承诺书、质量标准。

6.1.4唱标内容由本单位人员记录

6.2评标办法和标准：最低价评标法（须实质上响应招标文件要求）。招标方对存在恶意投标、串标等情况可以重新组织招标。

7.投标保证金：叁仟伍佰元整。投标保证金只接受投标人企业帐户银行转账、电汇，不接受其它方式缴纳投标保证金，且投标方必须保证投标保证金在投标截止时间前到达武夷学院（开户银行：武夷山市建行；开户名称：武夷学院；银行帐号：35001676307052502243）。

备注： 1、 不按规定缴纳投标保证金的投标文件视为无效。

2、票据须写明是：武夷学院杨时、李侗、书童等铜像制作施工

7.2如投标人发生下列情况时，投标保证金将被没收：

7.2.1 投标人之间相互串标、围标及其它利用不法手段参加投标或谋取中标的；

7.2.2投标人中标后不按规定时间签订合同的。

8.履约保证金

8.1、中标方在签订合同后，原向招标人提交的投标保证金自动变更为履约保证金；该履约保证金在服务期满后五个工作日内无息退还。

8.2、中标方延期交工时间超十个日历日时，招标方有权终止合同，并有权没收履约保证金。

备注：

投标保证金和履约保证金返还需投标方先行到财务处办理《福建省行政事业单位（社团）往来结算凭证》即先开票，然后投标保证金在资产处，履约保证金在后勤处按程序办理返还手续。

## 9.工期要求

工期要求：包括该项目的制作、运输、安装、落成等各项环节，自合同签订之日起20个工作日。

第二部分合同条款

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方与乙方就武夷学院杨时、李侗、书童等铜像制作施工事项协商一致，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：武夷学院杨时、李侗、书童等铜像制作施工

工程地点：武夷学院校园内

二、合同工期（20日历天）

服务开始时间：  2017年   月    日

服务结束时间：  2017年   月    日

- 服务成果要求

1、内容：

| 项目名称 | 单位 | 数量 | 规格、材质要求及技术参数 | 预算控制价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 杨时铜像 | 尊 | 1 | 杨时铜像（站立）高度210cm、； 材质为铸铜，平均厚度不小于7mm | 18.5万元 |
| 李侗铜像 | 尊 | 1 | 李侗铜像（坐姿）高度160 cm； 材质为铸铜，平均厚度不小于7mm |  |
| 书童铜像 | 尊 | 1 | 书童铜像（跪姿）高度100cm； 材质为铸铜，平均厚度不小于7mm |  |
| 古琴 | 个 | 1 | 铸铜古琴长度120cm； 材质为铸铜，平均厚度不小于7mm； |  |
| 茶炉 | 个 | 1 | 铸铜茶炉高度50cm； 材质为铸铜，平均厚度不小于7mm； |  |
| 茶壶 | 个 | 1 | 铸铜茶炉高度30cm； 材质为铸铜，平均厚度不小于7mm； |  |
| 基座制作安装 | 组 | 1 | 钢筋混泥土，留预埋件，基座大小根据铜像需要配置 |  |
| 运输安装、吊装、措施项目等 | 组 | 1 | 根据现场安装情况 |  |

2、要求：由于雕塑作品及雕塑家创作水平具有唯一性，为确保雕塑作品的原创神韵和艺术效果，最大限度地体现设计理念，确保雕塑能够如期完成，并达到设计要求，制作过程中应由中国美术学院雕塑家全程跟踪把关质量，雕塑设计著作权、雕塑家技术把关顾问费用由中标方与雕塑家协商支付（中标方须在接到中标通知书后5个工作日内与雕塑家订立聘请本项目技术顾问书面协议，该协议应提交壹份给招标方备案，待工程竣工验收时中标方须提供壹份雕塑家出具的雕塑作品质量合格书面证明给招标方，作为支付工程款项的必备条件，技术顾问协议和雕塑作品质量合格证明必需同时具备方予支付预付款外的其他款项）。

四、合同价格方式及价款

（1）合同价格方式：总价包干。

（2）合同价款：         元（含现场基座施工、雕塑设计、雕塑制作、运输、安装管理费及税金等各项费用）。

（3）支付方式：合同签订后预付20%合同价款，项目竣工验收合格后15日内付至合同价款的80%。结算审核后付至审核价的97%，余下3%为质保金待质保期满一年无质量未了问题15日内无息退还。工程款转账支付。

五、合同生效

合同订立时间：  2017 年  月　日。

发包方和承包方约定双方法定代表人签字或盖章后生效。本合同正本一式 贰 份，双方各执 壹 份，副本 肆 份，发包方执 叁 份，承包方执 壹 份，具有同等法律效力。

发包人（盖章）：武夷学院       承包人（盖章）：

法人代表（签字或盖章）：           法人代表（签字或盖章）:

开户行：

账号：

# 第三部分   投标书

投标文件（格式）

格式1：封面

投标文件

投标编号：WYXYGC2017—34

项  目：武夷学院杨时、李侗、书童等铜像制作施工

投标方（印章）：

投标方法定代表人：

投标日期：　　年　　月　　日

格式2：

投标函

致：武夷学院资产管理办公室

我方愿意按招标文件规定的工作内容承担武夷学院杨时、李侗、书童等铜像制作施工任务，并就有关事项声明如下：

1、我方具备贵方采购文件中规定的投标资格条件。

2、我方已详细阅读并完全理解贵方采购文件。

3、我方自愿遵守贵方采购文件规定要求以及国家相关法律法规。

4、投标文件自递交之日起有效期为60个工作日。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：　　邮编：

电话：　　　传真：

网址：

投标方（印章）：

全权代表：

日期：　　年　　　月　　日

格式3：

投标资格证明文件

1、税务登记证副本(复印件加盖公章)

2、企业营业执照副本(复印件加盖公章)

3、开户行(复印件加盖公章)

4、法人授权书（原件，接受委托的为本工程拟派的项目经理或委托人。）被授权人身份证（盖章复印件）

5、投标书（加盖公章）。

6、投标保证金（银行回单复印件）。

注：法人营业执照副本、税务登记证副本提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章。

投 标 人（全称并加盖印章）：

投标人代表签字：

日      期：        年    月    日

格式4：

投标价格表

投标单位名称：（加盖印章）                 日期：  年  月  日

| 品 名 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 武夷学院杨时、李侗、书童等铜像制作施工 |  | 含税金 |
| 投标报价含现场基座施工、雕塑制作、运输、安装管理费及税金等各项费用。 |  |  |

注：各投标人须按上表格式完整、详细地填写，否则视为未实质响应招标文件要求，按无效投标处理），且需打印、加盖公章，手工书写和未盖公章者无效。

格式5：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我    （姓名）   系    （授权单位）                  的法定代表人，现授权委托       （单位名称）       的  （姓名）  为我公司代理人，以本公司的名义参加武夷学院资产处组织的

“武夷学院杨时、李侗、书童等铜像制作施工” 项目的投标活动。代理人在开标，评标，合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托！

代理人：              性别：              年龄：

单位：                部门：              职务：

（同时附上授权代理人身份证复印件）

投标人：（盖印章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

注：如法定代表人亲自参与投标，可不出具此授权委托书（但需附法人身份证复印件）。若为授权代表参加的，则需有本授权委托书，且须附法定代表人、授权代表身份证复印件以证明其身份。